## Slide 1
01
TRIBO PIX
Modelo operacional
de Quality Engineering
Upstream e refinamento
Proposta de atuação compartilhada
Rafael Matos Marinho • Outubro de 2026
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 2
Participação antecipada do QE
Hoje o QE entra somente nos refinamentos. A proposta amplia sua contribuição antes de detalhar as histórias.
02
Situação atual
Dúvidas sobre regras, impactos e testabilidade aparecem quando as histórias já existem.
Mudança proposta
Produto convida QE e Engenharia na entrada da iniciativa. O time analisa os riscos antes do detalhamento.
Resultado esperado
Menos decisões tardias e retrabalho. O piloto deve verificar se esse ganho compensa o esforço adicional.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 3
Fluxo operacional
Cinco pontos de colaboração. O time pode aproveitá-los nas cerimônias existentes.
03
Etapa | Condução | Saída
1. Entrada da iniciativa | Produto | Objetivo e jornada afetada
2. Análise de qualidade | QE facilita com Engenharia e PO | Impactos, riscos e testabilidade
3. Prontidão da iniciativa | Produto + Engenharia + QE | Decisão de avançar ou investigar
4. Refinamento | Produto + Dev + QE | Critérios, exemplos e validação
5. Prontidão da história | Time responsável | Condições para desenvolver
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 4
Entrada no upstream
Produto aciona QE e Engenharia assim que a iniciativa entra em discussão.
04
Insumos mínimos
Problema, resultado esperado, jornada Pix afetada e restrições conhecidas.
Preparação
PO apresenta o contexto. Engenharia esboça impactos. QE revisa incidentes e riscos pertinentes.
Primeira decisão
O trio define a profundidade da análise, quem precisa participar e quais informações faltam.
Saída: iniciativa com responsáveis identificados e próximos passos registrados.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 5
Upstream: atividades e artefatos
O plano registra decisões suficientes para preparar as histórias.
05
Atividade | Quem conduz | Artefato de saída
Explicar objetivo e escopo | PO | Contexto e resultado esperado
Mapear impactos e dependências | Engenharia | Mapa de domínios e componentes
Explorar falhas e efeitos | QE facilita com PO e Engenharia | Riscos priorizados e tratamento
Avaliar execução e diagnóstico | QE + Engenharia | Dados, ambientes e observabilidade
Propor validação e cenários críticos | QE + Engenharia + PO | Estratégia preliminar e jornadas
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 6
Como conduzir a análise de riscos
Sessão sugerida de 45–60 minutos para iniciativas com risco relevante.
06
Passo | Pergunta de trabalho | Registro
1. Jornada | Onde a mudança altera o comportamento? | Escopo e fronteiras
2. Falhas | O que pode falhar e qual seria o efeito? | Risco com causa e consequência
3. Prioridade | Qual o impacto e a probabilidade estimada? | Prioridade e justificativa
4. Tratamento | Como prevenir, detectar e verificar? | Ação, responsável e prazo
QE facilita. Produto avalia o efeito no negócio. Engenharia avalia mecanismos técnicos.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 7
Critérios de saída do upstream
Produto confirma o propósito. Engenharia confirma os impactos. QE confirma riscos e testabilidade.
07
Escopo compreendido
Objetivo, jornada e domínios envolvidos têm confirmação dos responsáveis.
Riscos encaminhados
Riscos relevantes têm tratamento, responsável e prazo. Dúvidas bloqueantes geram investigação antes do refinamento.
Validação viável
Cenários críticos e abordagem preliminar existem. Limitações de dados, ambiente e diagnóstico têm ações definidas.
Registro da decisão: pronto para refinar, pronto com pendências ou requer investigação.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 8
Refinamento: atividades e artefatos
Produto, Desenvolvimento e QE usam os riscos da iniciativa para detalhar cada história.
08
Atividade | Quem conduz | Saída
Explicar regras e exceções | PO | Comportamento esperado
Esclarecer APIs, eventos e dependências | Dev | Definições técnicas e contratos
Explorar exemplos e limites | QE facilita com PO e Dev | Critérios de aceite e cenários
Definir dados e abordagem de teste | QE + Dev | Pré-condições e responsáveis
Dimensionar regressão e prontidão | QE + Dev + PO | Escopo e decisão de início
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 9
Critérios de saída do refinamento
Cada história deve estar clara, viável e testável antes do desenvolvimento.
09
Comportamento definido
Critérios de aceite verificáveis, exceções relevantes e contratos acordados. Dúvidas bloqueantes resolvidas.
Execução preparada
Dependências identificadas. Dados, mocks e ambientes disponíveis ou com entrega planejada antes do uso.
Validação distribuída
Riscos ligados aos cenários. Níveis, responsáveis, regressão e evidências de conclusão definidos.
Uma pendência não bloqueante precisa de dono e prazo. A decisão fica vinculada à história.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 10
Responsabilidades por entrega
Cada responsável produz sua contribuição diretamente no artefato compartilhado.
10
Entrega | Produto | Engenharia / Dev | QE
Objetivo e regras | Conduz e confirma | Contribui | Questiona e contribui
Mapa de impacto | Valida jornada | Conduz e confirma | Explora consequências
Riscos e testabilidade | Avalia negócio | Define ações técnicas | Facilita e avalia cobertura
Critérios de aceite | Confirma comportamento | Confirma viabilidade | Confirma verificabilidade
Estratégia e prontidão | Valida negócio | Assume testes locais | Coordena riscos e validação
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 11
Plano de Qualidade Evolutivo
Um plano por iniciativa, com links para histórias, contratos e evidências.
11
Momento | Campos do plano | Principal contribuição
Upstream | Objetivo, domínios e componentes Riscos, pontos de atenção e visão das histórias | PO define objetivo e escopo Engenharia mapeia impactos QE facilita riscos
Refinamento | Estratégia, cenários críticos e regressão Critérios de conclusão dos testes | PO, Dev e QE detalham comportamentos e validação
Ao longo da iniciativa | Testabilidade e observabilidade Decisões, responsáveis e pendências | Engenharia + QE mantêm dados, diagnóstico e viabilidade
Cada campo amadurece no momento adequado. As histórias mantêm o detalhamento dos cenários.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 12
Distribuição da validação
A estratégia define a melhor camada para verificar cada risco.
12
Camada | Responsabilidade proposta | Foco
Local | Dev executa. QE colabora na estratégia. | Unitários, integração e funcionais locais Regras, limites e falhas controladas
UAT integrado | QE conduz E2E e exploratórios com apoio de Dev e Produto. | Jornadas críticas entre componentes Integrações e efeitos de negócio
Regressão | Dev e QE delimitam por impacto. | Reusar automações pertinentes Proteger jornadas afetadas
Contratos: usar especificações, schemas e stubs alinhados. Pact não é pré-requisito do piloto.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 13
Exemplo: devolução Pix
Exemplo ilustrativo. Produto e Engenharia devem confirmar a regra de idempotência aplicável.
13
Momento | Decisão / artefato | Responsável
Upstream | Risco: repetição causar movimentação indevida Mapear chamadas, persistência e eventos afetados | QE + PO + Engenharia
Refinamento | Definir o que identifica uma solicitação repetida Acordar resposta e estado final esperado | PO + Dev + QE
Validação local | Verificar repetição, concorrência e recuperação com dependências controladas | Dev, com apoio de QE
Validação integrada | Comprovar resultado financeiro da jornada e rastreabilidade da transação | QE, com apoio de Dev
Oracle e Kafka: verificar os efeitos necessários ao risco e ao resultado da jornada.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 14
Piloto de 30 dias
Duas ou três iniciativas, com esforço proporcional ao risco e acompanhamento dos responsáveis.
14
Semana | Atividade | Saída
1 | Alinhar PO, Engenharia e QE Escolher iniciativas e levantar linha de base | Papéis, plano e critérios mínimos
2 | Analisar qualidade no upstream Registrar riscos e decisões | Iniciativas prontas para refinar
3 | Refinar histórias com os riscos levantados Distribuir validação e dependências | Histórias prontas para desenvolver
4 | Revisar utilidade, esforço e pendências Ajustar o modelo para o próximo ciclo | Decisão sobre continuidade do piloto
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 15
Medição de qualidade e velocidade
Hipóteses a verificar. O piloto não pressupõe ganhos nem metas percentuais.
15
Indicador | Como medir | Sinal desejado
Retrabalho de entendimento | Horas ou histórias reabertas por ambiguidade | Redução
Dúvidas e bloqueios tardios | Histórias que iniciam com impedimentos / iniciadas | Redução
Riscos relevantes tratados | Riscos com ação definida antes do desenvolvimento | Aumento
Tempo de entrega e falhas | Mediana do ciclo e defeitos escapados por severidade | Menor ciclo sem piora nas falhas
Custo da antecipação | Horas de análise por iniciativa e retrabalho evitado | Esforço justificável
Comparar iniciativas semelhantes. Incluir tempo de upstream. Falhas em produção exigem acompanhamento maior.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.

## Slide 16
Acordos para iniciar o piloto
Proposta para alinhamento entre liderança, Produto, Engenharia e QEs.
16
Entrada antecipada
PO inclui QE no upstream de iniciativas com risco relevante. Engenharia participa do mapa de impacto.
Compromissos explícitos
Cada ação tem responsável e prazo. O trio registra a prontidão da iniciativa e das histórias.
Avaliação do modelo
Liderança define iniciativas e participantes. Após 30 dias, o time revisa esforço e primeiros resultados.
Decisão solicitada: aprovar o piloto, nomear os responsáveis e reservar a participação no upstream.
Notes: Proposta para discussão e piloto na Tribo Pix. Base: contexto e modelo operacional fornecidos pelo usuário nesta conversa. Exemplos e durações são sugestões, não resultados já obtidos.