## Slide 1
Atuação de Quality Engineering
nas iniciativas
01
Proposta de modelo operacional
Participação desde o refinamento,
priorização por risco e responsabilidades do time.
Rafael Matos
Outubro de 2026
Notes: Proposta para discussão com a coordenação. Autor: Rafael Matos. Base: contexto e proposta discutidos na conversa. Todas as regras de alocação, limites e piloto apresentados são sugestões a pactuar, sem dados de resultado medidos.

## Slide 2
Objetivo e princípios do modelo
02
Contexto: 15 QEs com atuação distribuída entre iniciativas.
Qualidade é responsabilidade do time
QE participa do refinamento e explicita riscos antes do desenvolvimento.
A intensidade do acompanhamento depende do risco e da capacidade disponível.
Cada validação tem um objetivo e um responsável definidos.
Notes: Contexto informado: os desenvolvedores passam a assumir testes unitários, de integração e funcionais locais. Os QEs atuam na prevenção no upstream e em automação E2E e exploração no ambiente integrado UAT. Os 15 QEs foram informados no contexto anterior. Benefícios são resultados esperados, ainda sem comprovação quantitativa.

## Slide 3
Alocação proporcional ao risco
03
Avaliação conjunta de QE, Tech Lead e PO no refinamento.
Risco | Exemplo de impacto | Atuação proposta
Baixo | Mudança isolada e reversível | Consulta e revisão da estratégia
Médio | Alteração de fluxo ou integração | Acompanhamento em pontos acordados
Alto / crítico | Dinheiro, segurança ou jornada essencial | Prioridade desde o upstream até o release
Coordenação resolve conflitos de prioridade com Produto e liderança técnica.
Notes: Como aplicar: QE, liderança técnica e PO avaliam impacto financeiro, cliente, segurança, exigências regulatórias, complexidade das integrações e histórico de incidentes no refinamento. Registrar risco, justificativa, responsável e esforço previsto no card. Alto risco não significa dedicação integral automática. A coordenação decide conflitos de prioridade junto a Produto e Tech Lead. Proposta inicial: cada QE acompanha uma iniciativa principal e uma consultiva, revisando o limite conforme esforço real. Iniciativas sem capacidade entram em fila com risco explícito.

## Slide 4
Atuação no upstream e downstream
04
Upstream
Downstream
QE questiona critérios de aceite
e identifica modos de falha.
Time define onde testar cada risco
e combina massa e dependências.
QE automatiza jornadas E2E
e explora riscos em UAT.
Time avalia evidências, defeitos
e riscos residuais para o release.
Entrega: estratégia de qualidade
anexada à iniciativa.
Entrega: parecer de qualidade
e ações após o release.
Notes: Upstream: sessão de exemplos com PO e Dev para remover ambiguidades. Mapear dependências e modos de falha. Registrar estratégia enxuta no card: mudança, riscos, validações locais, jornadas E2E, exploração, massa, ambiente, responsáveis e riscos residuais. Downstream: revisar evidências locais com Dev, executar E2E críticos em UAT, realizar sessões exploratórias por risco e comunicar defeitos e riscos. Após release: comparar incidentes com cobertura existente e ajustar a estratégia.

## Slide 5
Responsabilidades e expectativas
05
Responsável | Compromisso principal
Dev / Tech Lead | Testes locais e evidências antes de UAT
QE | Estratégia, E2E e exploração orientados ao risco
PO / Negócio | Critérios de aceite e prioridade das correções
Coordenação | Capacidade, alocação e resolução de prioridades
Autoridade de release | Decisão de liberação e aceite dos riscos residuais
O time fornece critérios claros, massa e ambiente viáveis para a validação.
Notes: Devs implementam e mantêm os testes unitários, de integração e funcionais locais, incluindo APIs e BFFs. QE apoia desenho, revisa lacunas e lidera os testes de jornadas E2E e exploratórios em UAT. PO define critérios de aceite com o time e prioriza correções. Coordenação gere capacidade e prioridades. A autoridade de release designada pela organização decide a liberação e aceita formalmente riscos residuais, com insumos de QE, Tech Lead e PO. QE tem autonomia para registrar e escalar riscos. Espera-se do time acesso antecipado ao refinamento, documentação, evidências locais e suporte na massa e ambiente.

## Slide 6
Testes locais e jornadas em UAT
06
Escopo | Dev no local | QE em UAT
Regras e respostas | Unitário, integração e funcional | Efeito na jornada crítica
Dependências | Erros, timeout e retentativas controlados | Comunicação e configuração reais
Experiência | Estados e comportamentos isolados | Jornada, usabilidade e exploração
Exemplo Pix: Dev valida a resposta do BFF. QE valida pagamento e confirmação
na jornada, com evidências dos eventos e dados relevantes.
Notes: Regra: testar no menor escopo capaz de detectar a falha com fidelidade. Local: regras, mapeamentos, schema, tratamento de erros, timeout e retentativas com dependências controladas. UAT: compatibilidade real, identidade/permissão, configuração e jornadas entre sistemas. Repetir uma validação só quando o ambiente integrado oferece um sinal adicional de risco. No BFF, focar consumo, orquestração e transformação. Negócio e persistência ficam no backend responsável. Em E2E, selecionar eventos Kafka e dados necessários ao resultado de negócio, evitando verificar detalhes internos sem risco associado. Para web, considerar acessibilidade, responsividade e usabilidade no escopo da mudança.

## Slide 7
Indicadores e piloto de 60 dias
07
Piloto sugerido: duas iniciativas com riscos diferentes.
O que acompanhar | Como avaliar
Entrada antecipada | Iniciativas com QE no refinamento / total elegível
Jornadas críticas | Cobertura E2E estável do escopo priorizado
Regressão | Duração e impacto da instabilidade das execuções
Produção | Defeitos e incidentes por severidade e mudança
Dias 1–15: baseline Dias 16–45: execução Dias 46–60: avaliação
Notes: Proposta de piloto, prazo sujeito a aprovação. Dias 1–15: selecionar duas iniciativas de riscos diferentes, levantar baseline, registrar responsáveis e capacidade. Dias 16–45: aplicar estratégia e revisar semanalmente gargalos e riscos. Dias 46–60: comparar evidências e decidir ampliar, ajustar ou encerrar. Indicadores: iniciativas elegíveis com QE no refinamento / total elegível. Jornadas críticas priorizadas com E2E estável / total priorizado. Duração mediana da regressão comparável e execuções afetadas por instabilidade. Defeitos e incidentes em produção por severidade, vinculados às mudanças do piloto. Fontes sugeridas: Jira/Zephyr, pipeline e incidentes. Definir metas após baseline. Não usar indicadores para ranquear pessoas.

## Slide 8
Decisões esperadas da coordenação
08
01
Entrada do QE no refinamento e alocação por risco
02
Responsável pela prioridade e limite de iniciativas por QE
03
Responsabilidades de Dev, QE, PO e coordenação
04
Autonomia para escalar riscos e autoridade de release
05
Piloto de 60 dias com responsáveis e data de revisão
Saída da reunião: decisões registradas com responsável e prazo.
Notes: Sugestões para pactuação na reunião. 1. Aprovar a avaliação de risco no refinamento e os níveis de atuação. 2. Designar quem decide prioridades e estabelecer limite de iniciativas simultâneas por QE, revisto por esforço real. 3. Confirmar Dev responsável por testes locais e QE por estratégia, E2E e exploratórios em UAT. 4. Definir autonomia para registrar e escalar riscos, autoridade de release e forma de aceite. 5. Aprovar piloto de 60 dias, duas iniciativas, responsáveis, indicadores e data de revisão. Fechamento: registrar decisões e pendências em ata com responsável e prazo.